**四川文理学院后勤服务处暑期食堂维修项目采购比选文件**

因教学及工作需要，经学校领导同意，后勤服务处暑期决定对四川文理学院食堂假期维修项目，现面向社会公开采购比选承包商。

一、基本要求

**对后勤服务处食堂进行暑期维修**。（具体要求见**四川文理学院食堂假期维修**项目工程清单报价表中项目特征）

二、比选文件要求

（一）技术标内容

1、公司负责人（或法定代表人）身份证明文件；是委托的，应有公司负责人（或法定代表人）的委托书。

2、公司营业执照等相关资质文件。

3、保修期限1年（承诺书）。

（二）经济标内容

根据后勤服务处对四川文理学院暑期食堂维修项目报下浮比例，结算时按照实际结算总价的下浮比例进行结算。

上述资料均需加盖公司鲜章，一式三份（其中正本一份，副本两份），密封在一个文件包内，在密封包的密封处加盖公司鲜章或由法定代表人或委托代理人签字。

三、比选文件递交时间及地点

（一）比选文件递交截止时间：2021年8月4日10:30分；

（二）比选时间：2021年8月4日10:30分。

（三）比选地点：四川文理学院莲湖校区望月楼会议室，如有调整另行通知。

四、比选办法

采购单位将依据各意向承包商第一轮报价下浮比例最高者确定中标承包商，下浮比例一致的投标方需现场进行抽签确定中标承包商；（如只有一家意向承包商参与竞标，则通过现场谈价方式确定项目金额；如只有两家意向承包商参与竞标，仍采用第一轮报价下浮比例最高者确定中标承包商。）

五、询问和质疑联系方式

联系人：张老师 联系电话：0818 -2830667

二〇二一年七月二十九日

**四川文理学院暑期食堂维修项目清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **单位** | **数量** | | **单价（元）** | **金额（元）** | **项目特征** | **备注** |
| 吊顶 | m2 | 45 | | 120.00 | 5400.00 | 1.规格及要求：T型轻钢龙骨骨架，300\*300铝合金扣板，厚度1mm。颜色根据现场2、新月楼一楼库房  2.含运输、安装、材料等费用 |  |
| LED平板灯 | m2 | 6 | | 160.00 | 960.00 | 1.名称：LED平板灯  2.规格、型号：600\*600-36W  3.含人工、材料、机械等费用 |  |
| 下水道 | 项 | 1 | | 300.00 | 300.00 | 1.位置：明月楼食堂顶楼一楼红案小厨房2、下水道用混泥土垫高。3.含人工、材料、机械等费用 |  |
| 雨棚 | m2 | 10.5 | | 120.00 | 1260.00 | 1. 不锈钢201材质，厚度1mm   2.含运输、安装、材料等费用 |  |
| 防水乳胶漆 | m2 | 80 | | 60.00 | 4800.00 | 1.位置：南坝校区一楼米饭车间2.基层类型：墙面一般抹灰面  3.腻子种类：石膏粉腻子  4.刮腻子要求：清理基层，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍  5.油漆品种、刷漆遍数：外墙防水乳胶漆底漆一遍，面漆两遍  6.含人工、材料、机械等费用 | 由于米饭车间水蒸气过大。导致屋顶涂料脱落。经过讨论决定使用外墙乳胶漆。 |
| 乳胶漆 | m2 | 400 | | 27.00 | 10800.00 | 1.位置：莲湖校区一到六楼教职工食堂2.基层类型：墙面一般抹灰面  3.腻子种类：石膏粉腻子  4.刮腻子要求：清理基层，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍  5.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底漆一遍，面漆两遍  6.含人工、材料、机械等费用 |  |
| 脚手架 | 项 | 1 | | 3000.00 | 3000.00 | 1、脚手架的租用、运输、安装、搬运及拆除等所有费用。2、满足规范及施工要求 |  |
| 高空安全费 | 项 | 1 | | 1500.00 | 1500.00 | 部分施工高度较高，施工工人购买保险。 | 施工时必须提供购买保险证明 |
| 清洁费 | 项 | 1 | | 600.00 | 600.00 | 1.负责以上施工场地的日常保洁，及交付使用前的整体清洁、恢复原貌2.负责以上施工现场产生的建筑垃圾，需运出校外自行处理，处理办法需满足地方环保部门规定 |  |
| 暂列金 | 项 | 1 | | 3000.00 | 3000.00 |  |  |
| 税前造价 | 31620.00元 | | | | |  |  |
| 税金 | 2845.80元 | | | | | 9%计取 |  |
| 合计 | 34465.80元 | | | | | 完成该项目的所有费用。 |  |
| 结算总价下浮比例 | | | %（签字和盖章： ） | | | | |